## Slide 1
蛋博
你说的都队
宁晨然/王洪/李兆炀/王锐/何瑞安/王子仪/邢书豪
sprint1

## Slide 2
CONTENTS
目录
Sprint1 简介与需求
Sprint1 评审与产品展示
Sprint1后端设计
1
2
3
4
Sprint1前端设计
Sprint1产品演示
5

## Slide 3
PART ONE
Sprint1 简介与需求

## Slide 4
Sprint1 – 简介
计划会议
  增量内容
  人员分工
  时间计划
站会记录

## Slide 5
增量内容
登陆：邮箱/用户名，密码
注册：邮箱，用户名，密码，确认密码，验证码
个人信息：头像，性别，生日，个性签名，年龄，图片上传
找回密码：邮箱，密码，确认密码，验证码
主页面：时间，文字，图片，头像，ID，关注（地点）

## Slide 6
人员分工

## Slide 7
时间计划
第一周（10月3号至10月10号）：前端学习javascript和vue，后端学习python和django
第二周（10月10号至10月16号）：前后端搭建框架，完成基本的功能和页面设置
第三周（10月17号至10月23号）：前后端合并，调试
第四周（10月24号至10月30号）：总结文档，召开Sprint评审和总结会议

## Slide 8
站会记录

## Slide 9
Sprint1 – 需求
设计理念
具体需求
    用户需求
    管理员需求
我想要“创建账号并登陆”
以便于“加入蛋博”
我想要“删除不当的动态”
以便于“清洁言论环境，避免冲突”
我想要“清除违反规则的用户”以便于“清洁言论环境，防止骚扰诈骗”
……
我想要“发布我的动态”
以便于“抒发我的想法，展示我的生活”

## Slide 10
PART TWO
Sprint1 评审与产品展示

## Slide 11
Github 协同开发 Zenhub
团队
Notes: 看板开发模式

## Slide 12
Vuetify组件库
工具
Notes: 看板开发模式

## Slide 13
开发流程分析
issue发布和进展过程

## Slide 14
评审会议
参会人员
产品负责人：何瑞安
开发团队：宁晨然、王洪、李兆炀、王锐、何瑞安、王子仪、邢书豪
产品负责人发言
已完成的待办：修改个人信息，登陆注册，修改密码，发布动态
未完成的待办：关注他人，查看他人动态，评论点赞转发，话题热搜

## Slide 15
优缺点反思
前后端分工明确，效率较高，交流成本低。
使用看板管理，流程跟踪清晰，组长能够轻松掌握各个成员的进度。
前后端很难统一，前后端更新不同步。
时间安排比较紧，开发测试时间短。
没有完善的文档和代码规范，没有统一代码规范将前后端所有成员统一起来。
优点
缺点

## Slide 16
改进方案
派出一个人统合整理前后端代码接口。
删减不需要的功能，简化模型。
建立完善文档和代码规范。

## Slide 17
PART THREE
后端设计

## Slide 18
后端设计
框架环境
功能交互
用户模块
博客模块
用户模块包括三个模型：用户模型，验证码模型，头像模型
博客暂时只包含了两个模型：博客模型，包括发布博客的用户（外键）；图片模型，它包括图片所属的博客（外键）
后端负责相关功能的模型实现和增删改查的接口包装。前后端通过本机网络中HTTP通信。
使用Python写成，调用了django框架，数据库接口使用了默认的Sqlite3数据库

## Slide 19
用户模块
博客模块
模块视图
注册功能
登录功能
找回密码
个人信息展示
发送博客
获取博客

## Slide 20
PART FOUR
前端设计

## Slide 21
前端设计
登录，注册，找回密码
简洁的登录界面
图：登录界面
图：找回密码界面
图：注册界面

## Slide 22
前端设计
主界面可以发布动态，同时查看他人发布的动态
主页面

## Slide 23
前端设计
用户可以自由关注感兴趣的其他用户并查看关注自己的人
关注与粉丝

## Slide 24
前端设计
个人资料页，包括编辑功能和修改密码
个人资料页

## Slide 25
PART FIVE
产品演示

## Slide 26
T H A N K S !
感谢聆听 请多指点